Tuần 1

5 thành viên lên ý tưởng đồ án và vẽ mẫu

Tuần 2

Duẩn: làm 3 layout

Đăng :làm 5 layout

Vũ: làm 3 layout

Trường: làm 3 layout

Thương: làm 3 layout

Tuần 3

Duẩn: chỉnh sửa 3 layout

Đăng :chỉnh sửa 5 layout

Vũ: chỉnh sửa 3 layout

Trường: chỉnh sửa 3 layout

Thương: chỉnh sửa 3 layout

Tuần 4

Duẩn: xem xét lại và chỉnh sửa 3 layout lần cuối, bắt tay vào làm các chức năng

Đăng : xem xét lại và chỉnh sửa 5 layout lần cuối, bắt tay vào làm các chức năng

Vũ: xem xét lại và chỉnh sửa 3 layout lần cuối, bắt tay vào làm các chức năng

Trường: xem xét lại và chỉnh sửa 3 layout lần cuối, bắt tay vào làm các chức năng

Thương: xem xét lại và chỉnh sửa 3 layout lần cuối, bắt tay vào làm các chức năng

Tuần 5

Duẩn: làm các chức năng

Thương: làm các chức năng

Vũ: làm các chức năng

Trường: làm các chức năng

Đăng: làm các chức năng

Tuần 6

Duẩn: làm srs

Thương: làm srs

Vũ: : làm srs

Trường: làm srs

Đăng: làm srs

Tuần 7

Duẩn: làm sds

Thương: làm sds

Vũ: : làm sds

Trường: làm sds

Đăng: làm sds

Tuần 8

Duẩn: làm báo cáo

Thương làm báo cáo

Vũ: làm báo cáo

Trường: làm báo cáo

Đăng: làm báo cáo

Tuần 9:

Duẩn: làm báo cáo

Thương làm báo cáo

Vũ: làm pow

Trường: làm báo cáo

Đăng: làm báo cáo